# Keycloak 自动化测试与安全验证 — 执行方案

（被测系统为企业级 IAM；具体搭建与编码由你执行，AI 在旁教导）

## 一、项目定位

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 被测系统 | Keycloak 26.8.0（企业级 IAM / SSO，Docker 部署，端口 8080） |
| 你的角色 | 测试工程师，黑盒为主，不读源码 |
| 技术栈 | pytest+requests / Playwright / JMeter / Docker / Jenkins+禅道+Allure |
| 简历卖点 | OAuth2·OIDC 安全测试、RBAC 权限测试、接口自动化、多租户隔离 |

## 二、环境准备（你来做）

1. 确认 Docker 已装：docker --version 正常（已装则跳过）。

2. 拉镜像：quay.io/keycloak/keycloak:26.8.0。

3. 起实例：docker run -p 8080:8080 -e KEYCLOAK_ADMIN=admin -e KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=admin quay.io/keycloak/keycloak:26.8.0 start-dev

4. 浏览器开 http://localhost:8080 ，用 admin / admin 登录。

5. 建测试 realm（如 student-qa），建 2 个用户：admin 角色 / 普通用户。

## 三、执行路线（你动手，我旁教导）

| 阶段 | 你做什么 | 产出 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 建工程目录 Keycloak-QA，放 docker-compose.yml | 空工程 | 目录存在 |
| P1 | Docker 起 Keycloak + 建 realm / 用户 | 可登录后台 | 浏览器能进 |
| P2 | 写 keycloak_client 封装 + 首个接口用例（用户生命周期） | 跑通 pytest | pytest 绿 |
| P3 | 加安全专项：JWT 篡改 / RBAC 越权 / 多 realm 隔离 | 安全用例集 | 越权断言 403 |
| P4 | Playwright 后台流程用例 | UI 用例 | 流程跑通 |
| P5 | JMeter token 端点压测脚本 | .jmx | 出压测报告 |
| P6 | Jenkins + 禅道 + Allure 闭环 | 流水线 | 自动跑 + 报告 |
| P7 | 写简历话术（STAR） | 段落 | 可写进简历 |

## 四、核心用例清单

接口：用户增删改查；登录拿 / 刷新 / 过期 token。

安全：无 token → 401；篡改 JWT → 401；普通用户调 admin API → 403；跨 realm 访问 → 403。

UI：建 realm / 建用户 / 配角色。

性能：token 端点并发压测。

闭环：用例同步禅道、Jenkins 定时、Allure 报告。

## 五、收尾与 GitHub 发布（可信度）

1. 全程真实 commit，分阶段提交，忌一次性巨 commit。

2. .gitignore 屏蔽 .env / 密码；README 写清架构图、搭建步骤、怎么跑、用例数、成果。

3. 放 Allure 报告截图 + Jenkins 配置；可加 GitHub Actions 出 pytest badge。

4. 简历附 GitHub 链接 + 一句话亮点；数据真实不造假。